CAHIER DES CHARGES

GreatOS

Système d'Exploitation Intelligent Adaptatif

Projet : GreatOS

Version : 1.0

Date : 30 novembre 2025

Auteur : Carl-William Djeguema

Formation : L1 Génie Logiciel – IAI-Togo

Horizon : 2025 – 2033 (8 ans)

# Table des matières

Table des matières	1

1. Présentation du Projet	1

1.1 Contexte et Problématique	1

1.2 Définition du Produit	1

1.3 Différenciation Marché	1

2. Vision et Objectifs	1

2.1 Vision Long Terme	1

2.2 Objectifs Mesurables	1

3. Périmètre	1

3.1 Inclus (dans le scope)	1

3.2 Exclu (hors scope)	1

4. Modules PersonalOS V3 (Livrable PFE — Juin 2028)	1

4.1 Jarvis – Interface Conversationnelle	1

4.2 Core Intellect – Cerveau Décisionnel	1

4.3 Context Engine – Conscience Contextuelle	1

4.4 TaskFlow – Automatisation des Workflows	1

4.5 Progress Tracker – Suivi des Objectifs	1

4.6 DataShield – Sécurité Multicouche	1

4.7 SyncSphere – Synchronisation (version basique en V3)	1

4.8 Interface Morphique – UI Adaptative	1

5. Architecture Technique	1

5.1 Vue d'Ensemble	1

5.2 Stack Technologique	1

5.3 Base de Données (schéma simplifié)	1

6. Sécurité	1

6.1 Threat Model	1

6.2 Contrôles de Sécurité	1

6.3 Conformité (Phase 3+)	1

7. Expérience Utilisateur	1

7.1 Principes UX	1

7.2 Onboarding (première expérience)	1

7.3 Accessibilité	1

8. Versions et Éditions	1

8.1 Matrice Fonctionnalités	1

8.2 Système Hiérarchique	1

9. Roadmap de Développement	1

9.1 Phase 1 — Solo Bootstrap (nov. 2025 – juin 2028)	1

9.2 Phase 2 — Équipe & Produit (juil. 2028 – déc. 2029)	1

9.3 Phase 3 — Scale (2030 – 2031)	1

9.4 Phase 4 — Vision Complète (2032 – 2033)	1

10. Métriques de Succès	1

10.1 KPIs Techniques	1

10.2 KPIs Produit	1

10.3 KPIs Business (Phase 2+)	1

11. Risques et Mitigations	1

11.1 Risques Techniques	1

11.2 Risques Projet	1

11.3 Risques Business (Phase 2+)	1

12. Budget et Ressources	1

12.1 Budget Phase 1 (solo)	1

12.2 Temps Investi	1

12.3 Ressources Matérielles	1

13. Livrables PFE (Juin 2028)	1

13.1 Produit	1

13.2 Documentation	1

13.3 Soutenance	1

14. Conclusion	1

14.1 Résumé de la Vision	1

14.2 Impact Attendu	1

14.3 Prochaines Étapes Immédiates	1

15. Résumé Exécutif — GreatOS	1

16. Critères de Validation — PersonalOS V3 (PFE Juin 2028)	1

17. Signatures et Validation	1

Annexes	1

Annexe A — Glossaire	1

Annexe B — Références	1

Annexe C — Contact	1

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Contexte et Problématique

Problème identifié : Les utilisateurs jonglent avec plus de 20 applications déconnectées, perdent du temps en tâches répétitives et manquent d'une intelligence transversale capable de coordonner leur travail numérique.

Opportunité : Créer un système unifié qui agit comme un partenaire intelligent plutôt qu'un outil passif.

## 1.2 Définition du Produit

GreatOS est un écosystème d'intelligence artificielle qui se superpose à un système d'exploitation existant (Windows / macOS / Linux / Android / iOS) pour créer une expérience utilisateur unifiée, contextuelle et proactive.

« GreatOS transforme votre appareil en partenaire cognitif qui comprend votre travail, anticipe vos besoins et automatise vos tâches répétitives. »

## 1.3 Différenciation Marché

- Vs. Siri / Alexa : écosystème complet, pas seulement des commandes isolées

- Vs. Notion / Todoist : intelligence proactive, pas des outils passifs

- Vs. Zapier : apprentissage automatique, pas de configuration manuelle

# 2. Vision et Objectifs

## 2.1 Vision Long Terme

- 2028 : PersonalOS V3 — premier système personnel intelligent fonctionnel (50 % de la vision)

- 2030 : GreatOS Commercial — Product-Market Fit (70 % de la vision)

- 2033 : GreatOS Complet — vision réalisée à 100 %, leader sur son marché de niche

## 2.2 Objectifs Mesurables

| Objectif | Métrique | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Apprentissage | Heures de code | 1 000 h | Juin 2026 |
| MVP | Fonctionnalités opérationnelles | 15 | Décembre 2026 |
| Bêta | Utilisateurs testeurs | 20 | Juin 2027 |
| PFE | Note de soutenance | 16+/20 | Juin 2028 |
| Lancement | Utilisateurs actifs | 500 | Décembre 2029 |
| PMF | Clients payants | 1 000 | Juin 2030 |
| Vision | Taux d'achèvement | 100 % | Juin 2033 |

# 3. Périmètre

## 3.1 Inclus (dans le scope)

8 modules core :

- Jarvis – interface conversationnelle IA

- Core Intellect – moteur décisionnel

- Context Engine – conscience contextuelle

- TaskFlow – automatisation de workflows

- Progress Tracker – suivi d'objectifs

- DataShield – sécurité multicouche

- SyncSphere – synchronisation multi-appareils

- Interface Morphique – UI adaptative

Fonctionnalités transversales :

- Apprentissage machine continu

- Chiffrement de bout en bout (E2EE)

- Multi-plateformes desktop (Windows / macOS / Linux)

- Applications mobiles (Phase 3+)

- API publique (Phase 4)

4 éditions : Standard (Freemium), Premium, Enterprise, Creator.

## 3.2 Exclu (hors scope)

Ce que GreatOS ne fait pas :

- Développement d'un noyau OS from scratch

- Pilotes matériels (drivers)

- Suite bureautique propriétaire

- Matériel dédié

# 4. Modules PersonalOS V3 (Livrable PFE — Juin 2028)

## 4.1 Jarvis – Interface Conversationnelle

Rôle : Le visage de GreatOS : interface principale en langage naturel.

Fonctionnalités :

- Compréhension NLU français / anglais (> 80 % de précision)

- Mémoire conversationnelle illimitée

- Raisonnement multi-étapes complexe

- Orchestration de tous les modules

- Apprentissage continu à partir des corrections utilisateur

- Temps de réponse < 2 s (95 % des requêtes)

Technologies : Ollama (LLM local), spaCy (NLU), SQLite (mémoire)

## 4.2 Core Intellect – Cerveau Décisionnel

Rôle : Moteur invisible qui analyse la situation et décide.

Fonctionnalités :

- Analyse situationnelle holistique

- Décision multicritère (urgence, importance, effort)

- Résolution automatique des conflits

- Optimisation des workflows

- Apprentissage des préférences utilisateur

- Précision des recommandations > 75 %

Technologies : Moteur de décision (règles + ML), Random Forest, Knowledge Graph

## 4.3 Context Engine – Conscience Contextuelle

Rôle : Les « sens » de GreatOS : compréhension du contexte en permanence.

Dimensions analysées : Temporel, cognitif, opérationnel, spatial

Capacités :

- Détection de patterns

- Prédiction du contexte futur

- Adaptation proactive

Technologies : Hooks OS, LSTM, analyse de séries temporelles

## 4.4 TaskFlow – Automatisation des Workflows

Rôle : Automatise les tâches répétitives.

Fonctionnalités :

- Création manuelle et apprentissage automatique

- Workflows préconfigurés

- Exécution fiable

Intégrations : Applications locales et API (Gmail, GitHub, Notion, etc.)

Technologies : Python asyncio, sequence mining

## 4.5 Progress Tracker – Suivi des Objectifs

Rôle : Mesure la progression des objectifs et génère des insights.

Fonctionnalités :

- Suivi automatique

- Tableau de bord

- Analytics et visualisations

- Insights personnalisés

- Gamification

Types d'objectifs : Quantitatifs, qualitatifs, habitudes

Technologies : Pandas, Chart.js, ARIMA

## 4.6 DataShield – Sécurité Multicouche

Rôle : Protection des données et de l'utilisateur.

Fonctionnalités :

- Chiffrement

- Authentification

- Détection des menaces (5 niveaux DEFCON)

Technologies : SQLCipher, Argon2id, Isolation Forest

## 4.7 SyncSphere – Synchronisation (version basique en V3)

Rôle : Sauvegarde et synchronisation des données.

V3 (périmètre actuel) : Local-first, fonctionnement hors ligne, sauvegarde locale chiffrée

Phase 2+ : Synchronisation temps réel multi-appareils, E2EE

Technologies : Export / import chiffré, sauvegarde locale

## 4.8 Interface Morphique – UI Adaptative

Rôle : L'interface change selon le contexte et l'activité.

Fonctionnalités :

- 8 dispositions (layouts) contextuelles

- Thèmes adaptatifs

- Transitions fluides

Technologies : React, Tailwind CSS, adaptation sensible au contexte

# 5. Architecture Technique

## 5.1 Vue d'Ensemble

Architecture client local-first en Phase 1, puis client-serveur hybride à partir de la Phase 2.

Couches : présentation, logique métier, couche de données.

## 5.2 Stack Technologique

Backend : Python, FastAPI, SQLite → PostgreSQL, Redis, Ollama + Llama 3.1

Frontend : Electron, React, TypeScript, Tailwind CSS

ML / IA : scikit-learn, spaCy, TensorFlow Lite

DevOps : Git, Docker, GitHub Actions

## 5.3 Base de Données (schéma simplifié)

Tables principales : users, contexts, goals, workflows, conversations, events, security_incidents.

# 6. Sécurité

## 6.1 Threat Model

Actifs critiques : Données utilisateur, identifiants, modèles de machine learning

Menaces : Phishing, ransomware, credential stuffing, attaques de type Man-in-the-Middle

## 6.2 Contrôles de Sécurité

Chiffrement : AES-256-GCM, TLS 1.3, E2EE

Authentification : Argon2id, 2FA (TOTP), biométrie

Détection : Détection d'anomalies par ML, monitoring en temps réel, niveaux DEFCON

## 6.3 Conformité (Phase 3+)

RGPD, CCPA, ISO 27001, SOC 2 Type II.

# 7. Expérience Utilisateur

## 7.1 Principes UX

- Invisible par défaut

- Zéro configuration

- Feedback immédiat

- Respect de la charge cognitive

- Transparence

## Onboarding (première expérience)

5 étapes, 5 minutes au total :

- Bienvenue

- Questions de découverte

- Premier workflow suggéré

- Configuration essentielle

- Terminé

## 7.3 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA

- Compatibilité lecteurs d'écran

- Navigation clavier complète

- Contraste minimum 4,5:1

- Zoom jusqu'à 200 %

# 8. Versions et Éditions

## 8.1 Matrice Fonctionnalités

Répartition des modules (Jarvis, Context Engine, TaskFlow, Progress Tracker, DataShield, SyncSphere), du support et du prix entre les éditions Standard, Premium, Enterprise et Creator.

## 8.2 Système Hiérarchique

L'édition Creator contrôle l'ensemble des fonctionnalités, avec propagation descendante vers Enterprise → Premium → Standard.

# 9. Roadmap de Développement

## 9.1 Phase 1 — Solo Bootstrap (nov. 2025 – juin 2028)

Équipe : 1 personne

Budget : ≈ 800 €

Livrables : Jarvis V1 + 5 automatisations, PersonalOS V2 (bêta), PersonalOS V3 complet (PFE).

## 9.2 Phase 2 — Équipe & Produit (juil. 2028 – déc. 2029)

Équipe : 3 à 8 personnes

Budget : 80 000 à 100 000 €

Livrables : synchronisation cloud, édition Premium, applications mobiles (alpha), 500 à 1 000 utilisateurs actifs.

## 9.3 Phase 3 — Scale (2030 – 2031)

Équipe : 12 à 20 personnes

Budget : 2 à 3 M€

Livrables : édition Enterprise, applications mobiles natives, marketplace de plugins, 5 000 à 10 000 utilisateurs.

## 9.4 Phase 4 — Vision Complète (2032 – 2033)

Équipe : 30 à 40 personnes

Budget : Série B

Livrables : GreatOS complet à 100 %, 100 000 utilisateurs dont 20 000 payants, ARR de 5 à 10 M€.

# 10. Métriques de Succès

## 10.1 KPIs Techniques

- Temps de réponse Jarvis < 2 s

- Précision NLU > 80 %

- Disponibilité (uptime) > 99 %

- CPU au repos < 5 %

- Utilisation RAM < 1,5 Go

## 10.2 KPIs Produit

| Indicateur | Actuel | Cible |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs actifs | 20-30 | 5 000+ |
| Engagement quotidien | > 70 % | > 80 % |
| Workflows actifs / utilisateur | 10-15 | 15-20 |
| Taux de complétion des objectifs | > 60 % | > 70 % |
| NPS | > 50 | > 70 |

## 10.3 KPIs Business (Phase 2+)

| Indicateur | Actuel | Cible |
| --- | --- | --- |
| ARR | 300-500 k€ | 5-10 M€ |
| Clients payants | 500-1 000 | 20 000 |
| Churn | < 3 % | < 2 % |
| Ratio CAC/LTV | < 0,3 | < 0,2 |

# 11. Risques et Mitigations

## 11.1 Risques Techniques

- Complexité technique

- Performance du LLM en local

- Bugs critiques

## 11.2 Risques Projet

- Abandon avant le PFE

- Dérive du périmètre (scope creep)

- Isolement (travail en solo)

## 11.3 Risques Business (Phase 2+)

- Absence de Product-Market Fit

- Concurrence des grands acteurs technologiques

- Difficulté à lever des fonds

# 12. Budget et Ressources

## 12.1 Budget Phase 1 (solo)

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Ordinateur | 350-400 € |
| API LLM | 150 € |
| Services divers | 100 € |
| Imprévus | 100 € |
| Marge de sécurité | 100 € |
| Total | ≈ 800 € |

## 12.2 Temps Investi

10 à 15 heures par semaine, soit environ 1 900 à 2 000 heures sur 31 mois.

## 12.3 Ressources Matérielles

- PC minimum : ThinkPad T480 ou équivalent

- Connexion Internet stable

- Sauvegarde sur clé USB

# 13. Livrables PFE (Juin 2028)

## 13.1 Produit

PersonalOS V3 : 8 modules core opérationnels, 25 à 30 automatisations, interface moderne, 20 à 30 bêta-testeurs, métriques d'impact.

## 13.2 Documentation

- Mémoire de PFE : 100 à 120 pages

- Manuel utilisateur : 20 pages

- Documentation API interne : 15 pages

- Guide d'installation

- Code source commenté

## 13.3 Soutenance

- Présentation de 20 à 30 minutes

- 20 à 25 diapositives

- Démonstration live de 5 à 7 minutes

- Vidéo de secours de 3 à 5 minutes

- Objectif : note de 16 à 18/20

# 14. Conclusion

## 14.1 Résumé de la Vision

GreatOS transforme l'appareil d'un outil passif en un partenaire cognitif intelligent. PersonalOS V3 en constitue la première étape concrète : fonctionnel, utilisable au quotidien, avec une faisabilité technique démontrée.

## 14.2 Impact Attendu

Court terme : PFE solide, portfolio technique exceptionnel

Moyen terme : Startup viable, 500+ utilisateurs, revenus de 50 à 100 k€ ARR, équipe de 5 à 8 personnes

Long terme : Vision GreatOS réalisée à 100 %, position de leader sur le marché de la productivité IA, 100 000+ utilisateurs

## 14.3 Prochaines Étapes Immédiates

Cette semaine : Acheter l'ordinateur, installer Python / VS Code / Git, s'inscrire à CS50 Python, réaliser le premier « Hello World »

Décembre 2025 : Apprentissage intensif de Python, mini-projets en console

Janvier 2026 : Point de contrôle sur les bases Python, démarrage de Jarvis (version basique), premiers tests conversationnels

# 15. Résumé Exécutif — GreatOS

GreatOS est une plateforme logicielle ambitieuse conçue pour réinventer l'expérience utilisateur informatique en intégrant intelligence contextuelle, automatisation avancée, sécurité souveraine et interface adaptative. Le projet s'inscrit sur huit ans, avec un premier jalon majeur : PersonalOS V3, une version réaliste et réalisable dans le cadre du PFE.

L'objectif central de GreatOS est de construire un environnement capable d'apprendre les habitudes de l'utilisateur, d'anticiper ses besoins et de déclencher automatiquement des actions pertinentes, grâce à un moteur de contexte, une IA orchestratrice (Jarvis) et un système d'automatisation modulaire (TaskFlow). L'approche ne consiste pas à créer un système d'exploitation complet, mais un système intelligent superposé au système existant, garantissant faisabilité, stabilité et progression naturelle vers un futur OS.

Dans le périmètre du PFE, PersonalOS V3 constitue la première pierre de l'ensemble : une version locale, légère, sécurisée et totalement fonctionnelle, construite autour d'un noyau Python + Electron + SQLite + Ollama. Cette version cible des fonctionnalités tangibles : automatisations intelligentes, interface dynamique, gestion contextuelle simple, suggestions proactives, chiffrement local et un module Jarvis opérationnel.

Le projet se distingue par trois éléments majeurs :

- Une vision long terme structurée sur huit ans, permettant une évolution progressive jusqu'à GreatOS final.

- Une innovation pratique, centrée sur l'assistance intelligente, la modularité et l'adaptabilité complète à l'utilisateur.

- Une faisabilité réelle, grâce à un périmètre maîtrisé, une architecture moderne et une montée en compétence alignée sur les années d'études.

GreatOS propose un équilibre entre ambition et pragmatisme, offrant à la fois un sujet de PFE solide, crédible et original, et la fondation d'un système évolutif conçu pour devenir une pierre angulaire de l'écosystème informatique personnel.

# 16. Critères de Validation — PersonalOS V3 (PFE Juin 2028)

Fonctionnalité : 8 modules core opérationnels, minimum 25 automatisations, interface fluide

Performance : Temps de réponse Jarvis < 2 s, NLU > 80 %, CPU < 5 %, RAM < 1,5 Go

Stabilité & fiabilité : 99 % de disponibilité, rollback en cas d'erreur, couverture de tests > 80 % sur le code critique

Sécurité : AES-256-GCM, authentification sécurisée, monitoring DEFCON

Expérience utilisateur : Onboarding ≤ 5 min, tableau de bord Progress Tracker lisible, feedback < 100 ms, accessibilité WCAG 2.1 AA

Adoption testeurs : 20 à 30 bêta-testeurs, NPS ≥ 50

Documentation & soutenance : Manuel, documentation API, guide d'installation, code sur GitHub, démonstration live + vidéo de secours

# 17. Signatures et Validation

| Rôle | Nom / Fonction | Date |
| --- | --- | --- |
| Porteur de projet | Carl-William Djeguema — L1 Génie Logiciel, IAI-Togo | 27 novembre 2025 |
| Encadreur académique | [Nom encadreur] — [Fonction] | _______________ |
| Validation direction IAI | [Nom] — [Fonction] | _______________ |

Document vivant — Version 1.0. Mis à jour régulièrement selon l'avancement du projet.

# Annexes

## Annexe A — Glossaire

LLM, NLU, E2EE, ML, API, PMF, ARR, NPS.

## Annexe B — Références

Cours : CS50 Python, freeCodeCamp, Automate the Boring Stuff

Technologies : Ollama, FastAPI, React, Electron

Produits d'inspiration : Notion, Raycast, Obsidian

## Annexe C — Contact

Email : carlwilliamdgm@gmail.com

GitHub : github.com/carlwilliamdgm

LinkedIn : linkedin.com/in/carl-william-djeguema-6132a1380