# GreatOS — Plan d'implémentation

Source unique : cahier des charges GreatOS, version 1.0 (30 novembre 2025).

Règle pour les agents : ce plan reprend la feuille de route et les livrables du cahier des charges. Le découpage module par module et l'ordre de travail ne sont pas spécifiés : ne pas les inventer. Pour savoir ce qui est déjà codé, se référer au code réel, pas à ce document.

## 1. Phases

Phase 1 — Démarrage en solo (novembre 2025 à juin 2028)

- Équipe : 1 personne. Budget : environ 800 €.

- Livrables : Jarvis V1 avec 5 automatisations, PersonalOS V2 en bêta, PersonalOS V3 complet (projet de fin d'études).

Phase 2 — Équipe et produit (juillet 2028 à décembre 2029)

- Équipe : 3 à 8 personnes. Budget : 80 000 à 100 000 €.

- Livrables : synchronisation cloud, édition Premium, applications mobiles alpha, 500 à 1000 utilisateurs actifs.

Phase 3 — Montée en charge (2030 à 2031)

- Équipe : 12 à 20 personnes. Budget : 2 à 3 millions d'euros.

- Livrables : édition Enterprise, applications mobiles natives, marketplace de plugins, 5000 à 10 000 utilisateurs.

Phase 4 — Vision complète (2032 à 2033)

- Équipe : 30 à 40 personnes. Budget : série B.

- Livrables : GreatOS 100 % complet, 100 000 utilisateurs, 20 000 payants, revenu annuel récurrent de 5 à 10 millions d'euros.

## 2. Jalons de la Phase 1

| Échéance | Jalon |
| --- | --- |
| Juin 2026 | 1000 heures de code |
| Décembre 2026 | MVP : 15 fonctionnalités opérationnelles |
| Juin 2027 | Bêta : 20 utilisateurs testeurs |
| Juin 2028 | Projet de fin d'études : PersonalOS V3, note de 16/20 ou plus |

## 3. Démarrage prévu dans le cahier des charges

- Première semaine : acheter l'ordinateur, installer Python, VS Code et Git, s'inscrire à CS50 Python, écrire un premier « Hello World ».

- Décembre 2025 : apprentissage intensif de Python, mini-projets en console.

- Janvier 2026 : point sur les bases de Python, démarrage d'un Jarvis basique, premiers tests conversationnels.

## 4. Livrables du projet de fin d'études (juin 2028)

Produit : PersonalOS V3 avec 8 modules opérationnels, 25 à 30 automatisations, interface moderne, 20 à 30 bêta-testeurs, mesures d'impact.

Documentation : mémoire de 100 à 120 pages, manuel utilisateur de 20 pages, documentation de l'interface de programmation interne de 15 pages, guide d'installation, code source commenté.

Soutenance : présentation de 20 à 30 minutes, 20 à 25 diapositives, démonstration en direct de 5 à 7 minutes, vidéo de secours de 3 à 5 minutes, objectif de 16 à 18 sur 20.

## 5. Définition de « terminé » pour PersonalOS V3 (section 16)

La section 16 du cahier des charges est la cible inchangée. C'est au code de la rejoindre, pas l'inverse :

- Fonctionnalité : 8 modules opérationnels, au moins 25 automatisations, interface fluide.

- Performance : réponse de Jarvis sous 2 secondes, compréhension du langage naturel supérieure à 80 %, processeur sous 5 %, mémoire vive sous 1,5 Go.

- Stabilité : 99 % de disponibilité, retour arrière en cas d'erreur, tests couvrant plus de 80 % du code critique.

- Sécurité : AES-256-GCM, authentification sécurisée, surveillance DEFCON.

- Expérience utilisateur : onboarding en 5 minutes maximum, tableau de bord lisible, retour sous 100 millisecondes, Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

- Adoption : 20 à 30 bêta-testeurs, indice de recommandation d'au moins 50.

- Documentation et soutenance : manuel, documentation de l'interface de programmation, guide d'installation, code sur GitHub, démonstration en direct et vidéo de secours.

## 6. Budget et temps de la Phase 1

- Ordinateur : 350 à 400 €. Interfaces de programmation de modèles de langage : 150 €. Services divers : 100 €. Imprévus : 100 €. Marge de sécurité : 100 €.

- Temps : 10 à 15 heures par semaine, soit environ 1900 à 2000 heures sur 31 mois. Note : 10 heures par semaine sur 31 mois donnent environ 1340 heures, donc le total annoncé correspond plutôt à 14-15 heures par semaine.

## 7. Risques et mitigations (liste du cahier des charges)

- Techniques : complexité technique, performance du modèle de langage local, bugs critiques.

- Projet : abandon avant le projet de fin d'études, dérive du périmètre, isolement (travail en solo).

- Business (Phase 2 et après) : absence d'adéquation produit-marché, concurrence des grandes entreprises, difficulté de levée de fonds.

- Les mesures de mitigation détaillées ne sont pas spécifiées.

## 8. Points non spécifiés dans le cahier des charges

- Ordre d'implémentation des 8 modules et découpage en tâches.

- Contenu des versions intermédiaires : Jarvis V1, PersonalOS V2, jalon MVP de 15 fonctionnalités.

- Calendrier détaillé entre juin 2026 et juin 2028.

- Stratégie de test et de déploiement (au-delà de Git, Docker et GitHub Actions).

- Mesures de mitigation pour chaque risque.

- Liste des 25 à 30 automatisations.